ПРОЕКТ

# Техническое задание

Сервис автоматизации заказа внешних ИТ-специалистов (StaffAI)

# Содержание

# 1. Общие сведения

## 1.1 Наименование системы

StaffAI — сервис автоматизации заказа внешних ИТ-специалистов (далее — Система).

## 1.2 Назначение документа

Документ определяет требования к Системе для этапа MVP (Этап 1) и является основанием для проектирования, разработки и приёмки. Детализация плана работ — в документе «Этапы разработки»; процессные схемы — в документах «Схема процесса» и «Схема работы агента».

## 1.3 Основания для разработки

- Продуктовое описание сервиса и техническая спецификация требований, утверждённые в рамках проекта.

- Процессные схемы целевого сценария («Схема процесса», «Схема работы агента»).

## 1.4 Термины и сокращения

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| ЗНР | Заявка на ресурс, оформляется в ЛК |
| ЛК | Личный кабинет заказчика ИТ-ресурсов (внешняя система) |
| КАП | Хранилище данных о рамочных договорах, ролях, тарифах, бюджете |
| ЕСУП | Downstream-система исполнения; прямой интеграции нет, взаимодействие через ЛК |
| СУДИР | Корпоративная система аутентификации (SSO) |
| Штаб | Операционное подразделение, обрабатывающее заказы (исполнители) |
| Заказчик | Владелец продукта / руководитель, заказывающий внешних специалистов |
| Карточка запроса | Структурированное представление потребности, сформированное AI-агентом |
| Проект спецификации | Черновик спецификации к рамочному договору, формируемый Системой |
| Пакет документов | Комплект документов, приложенных заказчиком к заявке |
| LLM | Большая языковая модель (GigaChat) |
| ИВ | Интеграционное взаимодействие |
| ПСИ | Приёмо-сдаточные испытания |
| ПРОМ | Промышленный контур эксплуатации Системы |

## 1.5 Маркировка неподтверждённых сведений

Формулировки, зависящие от неподтверждённых факторов или требующие отдельного архитектурного решения, выделены красным шрифтом. Каждая привязана к пункту сводного реестра открытых вопросов (раздел 12).

# 2. Назначение и цели создания системы

## 2.1 Назначение

Система автоматизирует процесс заказа внешних ИТ-специалистов: от формулирования потребности заказчиком до передачи проекта спецификации на согласование и подготовки данных для оформления ЗНР — с использованием AI-агента для приёма, уточнения и структурирования запросов и с сохранением всех значимых решений за человеком.

## 2.2 Цели

| # | Цель | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Ц1 | Сократить время от обращения до структурированного проверенного запроса | с дней до минут/часов |
| Ц2 | Исключить повторный ввод данных | данные вводятся один раз, переиспользуются во всех артефактах |
| Ц3 | Снизить трудозатраты штаба на первичный разбор | на вход штабу — предвалидированная карточка с анализом и флагами |
| Ц4 | Обеспечить прозрачность процесса | статус заявки на каждом шаге для заказчика и штаба |
| Ц5 | Обеспечить аудируемость | полный журнал событий, решений и версий артефактов |

Базовые значения показателей «как есть» замеряются штабом до начала пилотной эксплуатации и используются для оценки эффекта.

## 2.3 Границы автоматизации (этапность)

| Контур | Содержание | Статус |
| --- | --- | --- |
| Этап 1 (настоящее ТЗ) | Приём и обработка заявки через веб-сервис, уточняющий диалог, проверка и валидация заявки, цикл пояснений по ошибкам, формирование проекта спецификации, решение исполнителя, рассылка на согласование, подготовка данных для ЗНР и трекера | В разработку |
| Этап 2 | Проверка артефактов выполнения и подготовка запуска оплаты | Отдельная постановка после реализации Этапа 1 |
| Целевая АС | Оплата, учёт НМА | Реализуются в целевой АС при миграции; в периметр Системы не входят. Фиксируется только интеграционный контракт |
| Существующие процессы | Согласование спецификации в действующих системах, этап выполнения работ | Не автоматизируются Системой |

# 3. Характеристика процесса «как есть»

- Заказчик обязан знать номера договоров, бюджетные коды, правила формирования спецификаций и формат ЗНР, хотя это не его зона ответственности.

- Одни и те же данные вводятся многократно: заявка → спецификация → трекер → ЛК.

- Цикл от обращения до готовой заявки занимает недели ручных итераций; статусы непрозрачны.

- Штаб получает неструктурированные запросы и вручную собирает недостающую информацию.

Целевой процесс («как будет») описан в разделе 5 и в процессных схемах пакета.

# 4. Роли пользователей

| Роль | Функции в Системе | Ограничения |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Формулирует потребность (диалог, файл), отвечает на уточнения, подтверждает карточку запроса, согласует содержательную часть спецификации | Не выбирает договор и подрядчика; не вводит бюджетные коды, CI, ставки; не формирует спецификацию и ЗНР |
| Исполнитель (сотрудник штаба) | Обрабатывает очередь заявок, верифицирует выводы AI, уточняет детали, выбирает подрядчика из рекомендаций, редактирует проект спецификации, принимает решение об отправке на согласование, запускает оформление ЗНР | Не собирает данные с нуля; не переносит данные между системами вручную |
| Администратор | Управляет шаблонами, справочниками, доступами; просматривает журналы | — |

Принцип human-in-the-loop (обязательный): Система не принимает самостоятельно решения о выборе подрядчика, утверждении бюджета, отправке на согласование и любых юридически значимых действиях. Решение об отправке проекта спецификации на согласование принимает исполнитель. Критерии возможного перевода отдельных решений в автоматический режим определяются по результатам эксплуатации и оформляются отдельным изменением требований.

Матрица ответственности (RACI) — приложение А.

# 5. Целевой процесс

## 5.1 Открытые архитектурные решения

Ниже приведены архитектурные вопросы, определяющие целевую конфигурацию Системы. До их решения соответствующие разделы документа описывают целевую модель условно.

- Каналы взаимодействия с заказчиком. Целевой канал — веб-сервис. Действующая практика приёма части обращений по электронной почте является переходной и не входит в целевую архитектуру Системы. [АР-01: включение почтового приёма обращений в периметр Системы, его объём и требования к обработке — требует архитектурного решения]

- Размещение (базирование) Системы. Открыт вопрос платформы размещения: платформа управления инициативами (FinAI) либо Личный кабинет заказчика ИТ-ресурсов. Выбор определяет модель интеграции, владения и часть требований раздела 7. [АР-02: платформа размещения Системы — FinAI либо Личный кабинет заказчика ИТ-ресурсов — требует архитектурного решения]

## 5.2 Точка входа

Веб-сервис. Аутентификация через СУДИР [ТУ-01: процедура подключения к СУДИР — уточняется]. Диалог с AI-агентом: свободный текст, загрузка файлов (TXT, MD, DOCX, PDF, XLSX), шаблоны запросов. Голосовой ввод — вне Этапа 1.

Модель данных предусматривает атрибут канала обращения для последующего подключения дополнительных точек входа при принятии решения АР-01 (см. 5.1).

## 5.3 Основной сценарий (Этап 1)

| Шаг | Содержание | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вход через веб-сервис (СУДИР), начало диалога с AI-агентом | Пользователь |
| 2 | Обработка обращения: извлечение параметров запроса; для вопросов по процессу — ответ по базе знаний без создания заявки | LLM |
| 3 | Уточняющий диалог: недостающие параметры, противоречия (не более 3–5 вопросов за итерацию) | LLM |
| 4 | Проверка и валидация заявки: полнота данных, обязательные поля, сверка с данными договоров (КАП) | Алгоритм |
| 4а | При наличии ошибок — цикл пояснений: перечень ошибок передаётся LLM, пользователь получает пояснения понятным языком; цикл до устранения, с лимитом итераций и эскалацией на исполнителя | Алгоритм → LLM |
| 5 | Формирование карточки запроса → подтверждение заказчиком → передача в очередь штаба | LLM + человек |
| 6 | Обработка исполнителем: верификация, уточнения, выбор подрядчика из рекомендаций, привязка к инициативе (опционально) | Человек |
| 7 | Формирование проекта спецификации (шаблон + данные карточки + договорные данные) | Алгоритм + LLM |
| 8 | Решение исполнителя: отправить на согласование / вернуть / скорректировать | Человек |
| 9 | Рассылка проекта спецификации на согласование участникам (подрядчику, исполнителю, заказчику); фиксация статусов | Алгоритм |
| 10 | Подготовка данных для downstream: конфигурационный пакет для ЛК (ЗНР), пакет параметров для трекера | Алгоритм |

Согласование в действующих системах и этап выполнения работ проходят вне Системы; их результат фиксируется статусом заявки.

## 5.4 Жизненный цикл заявки (статусная модель)

Черновик → AI-приём → Ожидает уточнений заказчика ⇄ AI-приём

→ Ожидает подтверждения заказчика → Запрос сформирован

→ Передано штабу → Проверка штабом ⇄ Ожидает уточнений заказчика

→ Выбор подрядчика → Подготовка спецификации → Решение исполнителя

→ Отправлено на согласование → Согласовано

→ Оформление ЗНР → Исполнение → Завершено

Дополнительные статусы: «Запрошено изменение», «Возвращено», «Отменено», «Приостановлено», «В архиве». Разрешённые действия и переходы по каждому статусу — приложение Б; требует валидации системным аналитиком [ТУ-02: привлечение системного аналитика к валидации статусной модели и интеграционных взаимодействий].

# 6. Требования к функциям

## 6.1 Подсистема «Рабочее место заказчика»

| # | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-1.1 | Диалоговый интерфейс с AI-агентом: текст, загрузка файлов, выбор шаблона; приветствие с подсказкой форматов ввода |
| ФТ-1.2 | Экран подтверждения карточки запроса: состав ролей (роль/грейд/количество), стек, сроки и календаризация, формат работы, контекст; действия «Подтвердить», «Изменить», «Задать вопрос» |
| ФТ-1.3 | Раздел «Мои заявки»: список с фильтрами по статусу, детальная страница, история |
| ФТ-1.4 | Ответы на уточнения штаба в том же диалоге, без выхода из диалога |
| ФТ-1.5 | Уведомления о смене статуса (интерфейс и электронная почта) |
| ФТ-1.6 | Повтор завершённой заявки и сохранение заявки как личного шаблона |
| ФТ-1.7 | Заказчику не отображаются: договорные и бюджетные атрибуты, служебные данные AI-анализа (уровень уверенности, источники, внутренние сопоставления). Заказчик видит только бизнес-уровень |

## 6.2 Подсистема «Рабочее место исполнителя»

| # | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-2.1 | Очередь входящих заявок с приоритетом и сроком нахождения в статусе |
| ФТ-2.2 | Карточка заявки: исходный ввод пользователя; результаты AI-анализа с уровнем уверенности, источниками (фрагменты исходного текста), выявленными противоречиями и неопределённостями; результаты проверок; флаги (превышение бюджета, близко к лимиту, требуется продление договора) |
| ФТ-2.3 | Варианты подрядчиков с оценкой: покрытие ролей, тарифы, остаток бюджета, срок договора, рейтинг; действия «Выбрать», «Сравнить», «Запросить альтернативы» |
| ФТ-2.4 | Чат уточнений с заказчиком в контексте заявки; история сохраняется в заявке |
| ФТ-2.5 | Просмотр и правка проекта спецификации (с версионированием); действия «Отправить на согласование», «Вернуть на доработку» |
| ФТ-2.6 | Привязка заявки к инициативе: ручной выбор из справочника с AI-подсказкой вариантов; поле опциональное |
| ФТ-2.7 | Возможность ручной корректировки любых извлечённых AI данных с фиксацией автора правки |

## 6.3 Подсистема «AI-агент»

| # | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-3.1 | Извлечение из свободного текста и файлов: роли, грейды, количество, сроки и календаризация, технологический стек, формат работы, контекст |
| ФТ-3.2 | Нормализация извлечённых значений по справочникам (роли, грейды, технологии) с фиксацией сопоставлений и уровня уверенности |
| ФТ-3.3 | Генерация уточняющих вопросов: только содержательные, не более 3–5 за итерацию; не переспрашивать уже указанное; не спрашивать то, что закрывается справочниками |
| ФТ-3.4 | Выявление противоречий (например, несовместимость грейда и опыта, роли и стека) — подсветка без блокировки процесса |
| ФТ-3.5 | Обогащение заявки данными договоров и справочников; формирование вариантов подрядчиков |
| ФТ-3.6 | Генерация артефактов: карточка запроса, пояснения по ошибкам, проект спецификации (текстовые разделы), конфигурационный пакет для ЛК, пакет параметров для трекера |
| ФТ-3.7 | Ответы на вопросы по процессу оформления по базе знаний процесса (наполнение — приложение В, формируется штабом) |
| ФТ-3.8 | Структурированный выходной контракт AI (JSON): распознанные значения, уверенность, источник (фрагмент), предположения, противоречия, рекомендуемое следующее действие |

### Обязательные правила работы AI

| # | Правило |
| --- | --- |
| ПР-1 | Разделение фактов (из ввода пользователя), справочных данных и предположений во всех выводах |
| ПР-2 | Уровень уверенности для каждого вывода; выводы с низкой уверенностью направляются на проверку исполнителю |
| ПР-3 | Запрет на генерацию несуществующих данных: договоров, ставок, CI, бюджетов. При отсутствии данных — ответ «не найдено»; при неоднозначности — варианты |
| ПР-4 | Все AI-выводы журналируются и доступны для проверки (кто подтвердил, что исправлено) |
| ПР-5 | LLM не используется для: статусных переходов, контроля доступа, расчётов, валидации по справочникам, рассылок — эти функции реализуются детерминированной логикой |

## 6.4 Подсистема «Проверка и валидация заявки»

| # | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-4.1 | Базовые проверки: обязательные поля заполнены, форматы корректны, роли существуют в справочнике, количества положительные, даты согласованы |
| ФТ-4.2 | Проверки по данным договоров (КАП): договор действует, роли доступны по договору, тарифы определены, остаток бюджета достаточен, срок договора покрывает срок заказа |
| ФТ-4.3 | Результат проверки — структурированный отчёт с флагами: без замечаний / превышение бюджета / близко к лимиту / требуется продление договора |
| ФТ-4.4 | Отчёт об ошибках передаётся AI-агенту для формирования пояснений пользователю (цикл шага 4а сценария) |
| ФТ-4.5 | Состав правил проверки — настраиваемый; полный контрольный перечень — приложение Г, формируется штабом |

## 6.5 Подсистема «Проект спецификации»

| # | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-5.1 | Генерация проекта спецификации по утверждённому шаблону [ТУ-03: формы спецификаций различаются по договорам; согласование единого шаблона и обязательных реквизитов — требует участия Штаба Т]: предмет, состав команды и ставки, требования к компетенциям, этапы и календаризация, приложения |
| ФТ-5.2 | Версионирование: каждая правка исполнителя создаёт новую версию с фиксацией автора и времени |
| ФТ-5.3 | Экспорт в DOCX и PDF; структурированное представление (JSON) — всегда |
| ФТ-5.4 | Рассылка на согласование по маршруту (подрядчику, исполнителю, заказчику) с фиксацией статусов получения и ответа |

## 6.6 Серверная часть

| # | Требование |
| --- | --- |
| ФТ-6.1 | Управление жизненным циклом заявок по статусной модели 5.4; запрет недопустимых переходов |
| ФТ-6.2 | Ролевая модель доступа: заказчик видит только свои заявки; исполнитель — очередь и назначенные; администратор — всё |
| ФТ-6.3 | Журнал событий: каждое значимое действие фиксируется событием (идентификатор, заявка, актор, время, содержимое, корреляция, источник); перечень событий — приложение Д |
| ФТ-6.4 | Интеграционный слой через адаптеры; для каждого ИВ поддерживаются режимы: заглушка (mock) / только чтение / чтение-запись |
| ФТ-6.5 | Уведомления по электронной почте и в интерфейсе, по событиям смены статуса и запросам действий |
| ФТ-6.6 | Асинхронная обработка длительных операций (AI-анализ, генерация документов) с сохранением состояния сессии |

# 7. Требования к интеграционным взаимодействиям

## 7.1 Общие принципы

- Все ИВ — через слой адаптеров; замена внешней системы не затрагивает бизнес-логику.

- Недоступность внешней системы не останавливает процесс: создаётся отложенная задача синхронизации, пользователю отображается ограниченный режим, данные сохраняются локально.

- Система не является источником истины для справочных данных; AI не подменяет справочники.

## 7.2 Перечень ИВ

| # | Система | Назначение | Режим Этапа 1 | Критичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИВ-1 | GigaChat (LLM API) | Ядро AI-агента | Рабочий | Блокирующая [ТУ-04: версия модели, лимиты, SLA, контур доступа — уточняется] |
| ИВ-2 | СУДИР | Аутентификация | Рабочий | Блокирующая для точки входа [ТУ-01] |
| ИВ-3 | КАП | Договоры, роли, тарифы, остатки бюджета — для проверок и подбора | Только чтение; при неготовности API — регламентная выгрузка/заглушка | Критическая [ТУ-05: наличие REST API, структура данных, SLA — владельцы КАП] |
| ИВ-4 | ЛК (ЗНР) | Передача конфигурационного пакета для создания черновика ЗНР | Конфигурационный пакет (JSON); прямое создание ЗНР через API — целевой контур | Критическая [ТУ-06: механизм создания ЗНР и формат пакета — владельцы ЛК; зависит от решения АР-02] |
| ИВ-5 | СберТрек / Jira | Задачи Epic+Story по заявке | Пакет параметров для ручного создания; автосоздание — Фаза 2 | Важная, не блокирующая [ТУ-07: статус миграции трекера — владельцы трекера] |
| ИВ-6 | Справочники (роли, грейды, технологии, продукты, CI) | Нормализация и сопоставление | Локальная копия + регламентная синхронизация | Критическая [ТУ-08: источник и владелец справочников] |
| ИВ-7 | ЕСУП | Downstream после ЛК | Прямой интеграции нет | — |

## 7.3 Перспективные ИВ (вне Этапа 1, фиксируются для архитектурной готовности)

Библиотека знаний (Jira/Confluence: рамочные договоры, спецификации), Пульс ЕК, ServiceManager, платформа управления инициативами (FinAI), целевая АС (миграция; оплата/НМА). Требование к архитектуре: перечисленные ИВ подключаемы без изменения ядра (через адаптеры).

# 8. Требования к данным

Базовая модель данных — приложение Е: заявки, сессии диалога, результаты анализа, роли заявки, шаблоны, связи с трекером, выбранные договоры, спецификации, журнал событий, история статусов, AI-выводы, треды уточнений, варианты подрядчиков, артефакты.

Дополнительные сущности:

| Сущность | Назначение |
| --- | --- |
| Канал заявки | Атрибут источника обращения (предусмотрен для последующего расширения точек входа, см. 5.1) |
| Пакет документов | Комплект документов, приложенных к заявке, и его элементы |
| Отчёт о проверке | Результаты проверки заявки (правила, ошибки, флаги) |
| Маршрут согласования | Участники рассылки проекта спецификации и статусы ответов |

Требования: хранение исходного ввода отдельно от обработанных данных; версионирование артефактов; сроки хранения и правила архивирования [ТУ-09: политика хранения и архивирования данных — уточняется].

# 9. Нефункциональные требования

| Группа | Требование |
| --- | --- |
| Производительность | Ответ API по справочным операциям ≤ 200 мс; AI-анализ текстового запроса ≤ 10 с; загрузка интерфейса ≤ 2 с; 500 одновременных пользователей на Этапе 1 |
| Надёжность | Доступность 99,5%; RTO ≤ 1 ч; ежедневное резервное копирование; восстановление прерванной сессии диалога |
| Масштабируемость | Горизонтальное масштабирование сервисов; кэширование справочников; очереди для асинхронных операций |
| Безопасность | СУДИР SSO; ролевой доступ; TLS; шифрование чувствительных данных при хранении; изоляция интеграционных учётных данных; журналирование всех действий |
| Деградация | При недоступности LLM — сохранение черновика, шаблонный путь, ручная обработка; при недоступности внешних систем — отложенная синхронизация без остановки процесса |
| Наблюдаемость | Журналы, метрики, трассировка; задержки LLM, доля ошибок ИВ, состояние очередей, зависшие заявки, доля ручных корректировок AI-выводов |
| Аудируемость | По журналу восстанавливается: исходный запрос, все AI-интерпретации, подтверждения и правки людей, изменения статусов, отправленные артефакты |

Целевые значения подлежат подтверждению на этапе приёмо-сдаточных испытаний с учётом требований информационной безопасности к промышленному контуру [ТУ-10: соответствие показателей нормативам информационной безопасности и эксплуатационной готовности — подтверждается на этапе ПСИ].

# 10. Метрики

Собираются автоматически с первого дня эксплуатации:

- Процессные: время до структурированного запроса; время проверки штабом; время до проекта спецификации; полный цикл; доля успешно завершённых заявок.

- Качество AI: точность извлечения; количество уточняющих итераций; доля ручных корректировок; доля выводов с низкой уверенностью; инциденты недостоверной генерации.

- Использование: распределение заявок по источникам обращения; повторное использование шаблонов; активные заказчики.

# 11. Порядок контроля и приёмки

## 11.1 Приёмочные сценарии Этапа 1

| # | Сценарий | Критерий |
| --- | --- | --- |
| ПС-1 | Заявка через веб-сервис: диалог → карточка → подтверждение → обработка исполнителем → выбор подрядчика → проект спецификации → решение → рассылка на согласование | Пройден без ручного переноса данных; статусы и события зафиксированы |
| ПС-2 | Заявка с приложенными документами, содержащими ошибки | Ошибки найдены автоматически, пояснения даны в диалоге, после исправления заявка проходит полный путь |
| ПС-3 | Вопрос по процессу в диалоге | Содержательный ответ AI без создания заявки |
| ПС-4 | Контроль зоны заказчика | Заказчик нигде не вводит договорные/бюджетные атрибуты; данные не вводятся повторно |
| ПС-5 | Формирование конфигурационного пакета для ЛК | Пакет соответствует согласованной структуре, принят тестовым контуром ЛК |
| ПС-6 | Пакет параметров для трекера | Исполнитель создаёт задачи по пакету без обращения к исходной переписке |
| ПС-7 | Аудит | По журналу восстановлена полная история произвольной заявки |
| ПС-8 | Нагрузочное испытание | НФТ раздела 9 подтверждены |

## 11.2 Порядок приёмки

Стендовые испытания по сценариям ПС-1…ПС-8 → устранение замечаний → приёмо-сдаточные испытания с проверкой требований информационной безопасности → пилотная эксплуатация на ограниченной группе заказчиков → анализ метрик пилота → решение о промышленной эксплуатации.

# 12. Реестр открытых вопросов

## 12.1 Архитектурные решения

| № | Вопрос | Влияние | Что требуется |
| --- | --- | --- | --- |
| АР-01 | Каналы приёма обращений: сохранение / развитие переходной практики приёма по электронной почте помимо целевого веб-сервиса | Периметр точек входа Системы (раздел 5) | Архитектурное решение |
| АР-02 | Платформа размещения Системы: платформа управления инициативами (FinAI) либо Личный кабинет заказчика ИТ-ресурсов | Модель интеграции и владения, часть требований раздела 7 | Архитектурное решение |

## 12.2 Уточнения

| № | Вопрос | Ответственная сторона | Что блокирует |
| --- | --- | --- | --- |
| ТУ-01 | Процедура подключения к СУДИР | Уточняется | Точку входа |
| ТУ-02 | Привлечение системного аналитика, валидация статусной модели и интеграционных взаимодействий | Инициатор | Детализацию приложений |
| ТУ-03 | Формы спецификаций различаются по договорам; согласование единого шаблона и обязательных реквизитов | Штаб Т | ФТ-5.1 |
| ТУ-04 | LLM: версия, лимиты, SLA, контур | Уточняется | ИВ-1 |
| ТУ-05 | КАП: наличие REST API, структура данных, SLA | Владельцы КАП | ИВ-3 (рабочий режим) |
| ТУ-06 | ЛК: механизм создания ЗНР, формат конфигурационного пакета | Владельцы ЛК | ИВ-4; зависит от АР-02 |
| ТУ-07 | Статус миграции Jira → СберТрек | Владельцы трекера | ИВ-5 (Фаза 2) |
| ТУ-08 | Источник и владелец справочников ролей/технологий/CI | Владельцы справочников | ИВ-6 |
| ТУ-09 | Политика хранения и архивирования данных | Уточняется | Раздел 8 |
| ТУ-10 | Соответствие показателей нормативам информационной безопасности и эксплуатационной готовности | Функция информационной безопасности | Раздел 9, ПСИ |
| ТУ-11 | Формальное утверждение границ MVP | Инициатор | Фиксацию объёма Этапа 1 |

# 13. Приложения

| Приложение | Содержание | Источник |
| --- | --- | --- |
| А | Матрица ответственности (RACI) | Формируется на этапе детального проектирования |
| Б | Статусная модель: разрешённые действия и переходы | См. раздел 5.4; детализация — ТУ-02 |
| В | База знаний процесса оформления | Формируется штабом |
| Г | Контрольный перечень проверки заявки | Формируется штабом |
| Д | Перечень событий журнала | Формируется на этапе детального проектирования |
| Е | Модель данных | См. раздел 8; детализация — этап проектирования |
| Ж | Макеты интерфейсов | Формируются на этапе UX-проектирования |
| З | Процессные схемы | Документы «Схема процесса» и «Схема работы агента» |

Изменения требований вносятся с фиксацией новой версии документа.